## 1. Lý do chọn Agile (thay vì Waterfall)

- Khó khăn của mô hình Waterfall khi yêu cầu thay đổi giữa chừng:

  - Waterfall yêu cầu chốt cứng toàn bộ yêu cầu từ đầu. Khi thị trường bán lẻ hoặc nhu cầu của 30 siêu thị GreenMart thay đổi, đội ngũ phải đi ngược lại toàn bộ quy trình thiết kế, lập trình và kiểm thử từ đầu, dẫn đến chi phí tốn kém, mất rất nhiều thời gian và phát hiện lỗi quá muộn

- Tinh thần Agile khắc phục khó khăn đó:

  - Agile chia nhỏ dự án thành các chu kỳ ngắn (Sprint), cho phép đón nhận phản hồi liên tục và thay đổi ưu tiên linh hoạt mà không làm sụp đổ toàn bộ kế hoạch dự án

- Kết luận ngắn:

  - Dự án GreenMart nên được thực hiện theo Agile vì các tính năng bán hàng đa kênh (đặt hàng online, tìm kiếm, thanh toán) có tính biến động cao theo thị trường, cần đưa sản phẩm đến tay người dùng thử sớm để tối ưu hóa giá trị kinh doanh

## 2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

Xử lý 4 thói quen cũ của đội theo tinh thần Agile Manifesto:

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua bình luận, gần như không họp trực tiếp | Cá nhân và tương tác hơn quy trình và công cụ | Daily Scrum 15 phút mỗi sáng (trực tiếp hoặc họp video); việc phức tạp thì trao đổi trực tiếp, phần mềm chỉ dùng để ghi lại |
| Viết đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn một lần ở cuối | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ | Chỉ viết tài liệu vừa đủ (user story, tiêu chí chấp nhận); trình diễn sản phẩm chạy được ở cuối mỗi Sprint |
| Hợp đồng tính phí, bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi đổi yêu cầu | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng | Khách tham gia Sprint Review; thay đổi được đưa vào Product Backlog và xếp ưu tiên cho Sprint kế tiếp, không cần quy trình phê duyệt 2 tuần |
| Thực tế khác kế hoạch vẫn làm đúng kế hoạch ban đầu | Phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch | Lập kế hoạch theo từng Sprint, điều chỉnh sau mỗi Sprint Review và Retrospective |

## 3. Khung Scrum

- Chọn độ dài Sprint cố định: 2 tuần/Sprint.

  - Lý do gắn với 3 trụ cột Scrum:

    - Minh bạch: Cố định thời gian giúp tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh đều đặn, minh bạch tiến độ cho cả đội và phía GreenMart

    - Thanh tra : Cung cấp các mốc thời gian rõ ràng để kiểm tra tình trạng sản phẩm và quy trình làm việc

    - Thích nghi: Khung thời gian ngắn hạn giúp đội dễ dàng điều chỉnh hướng đi kịp thời theo phản hồi thực tế

- Lý do chọn Scrum thay vì Waterfall: Giúp rút ngắn thời gian đưa tính năng ra mắt thị trường, giảm thiểu rủi ro làm sai hướng và tăng sự hài lòng cho chuỗi 30 siêu thị GreenMart

## 4. Phân vai Scrum Team

| Thành viên | Vai trò Scrum | Được quyền quyết định | Không được quyền |
| --- | --- | --- | --- |
| Long | Product Owner | Quyết định thứ tự ưu tiên các tính năng trong Product Backlog; đại diện cho tiếng nói kinh doanh của GreenMart | Không can thiệp sâu vào giải pháp kỹ thuật; không ép buộc tiến độ hay giao task cụ thể cho Developers |
| Hoa | Scrum Master | Điều phối các sự kiện Scrum; gỡ bỏ rào cản cho đội; bảo vệ đội khỏi áp lực bên ngoài | Không quản lý nhân sự theo dạng mệnh lệnh; không giao việc thay cho Developers |
| An, Bình, Chi Dung | Developers | Tự tổ chức công việc; tự quyết định giải pháp kỹ thuật; tự nhận task trong Sprint Backlog | Không tự ý thay đổi thứ tự ưu tiên các hạng mục trên Product Backlog nếu PO chưa đồng ý |

## 5. Artifacts & Lịch sự kiện

Product Backlog (theo thứ tự ưu tiên):

- Tìm kiếm sản phẩm theo tên/danh mục

- Hiển thị tồn kho sản phẩm theo từng siêu thị

- Giỏ hàng online (thêm, xóa, sửa số lượng)

- Đặt hàng online và xác nhận đơn

- Thanh toán online (thẻ/ví điện tử)

- Theo dõi trạng thái đơn hàng

- Đồng bộ đơn online với hệ thống quản lý bán hàng tại siêu thị

Sprint 1

- Sprint Goal: Khách hàng tìm được sản phẩm còn hàng và thêm vào giỏ hàng.

- Sprint Backlog: hạng mục 1, 2, 3 và các việc kỹ thuật con của chúng.

- Increment mong đợi cuối Sprint 1: chức năng tìm kiếm, xem tồn kho và giỏ hàng chạy ổn định, đã kiểm thử, đạt Definition of Done, sẵn sàng trình diễn.

### Lịch 5 sự kiện của Sprint (Áp dụng cho chu kỳ 2 tuần)

| Sự kiện | Khi nào | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint | 2 tuần cố định, bắt đầu ngay khi Sprint trước kết thúc | Khung chứa mọi sự kiện, tạo nhịp giao hàng đều |
| Sprint Planning | Sáng thứ Hai ngày đầu Sprint (tối đa 4 giờ) | Chọn hạng mục, đặt Sprint Goal và lập kế hoạch thực hiện |
| Daily Scrum | Mỗi sáng 9:00, 15 phút | Developers đồng bộ tiến độ và phát hiện sớm vướng mắc |
| Sprint Review | Chiều thứ Sáu cuối Sprint (tối đa 2 giờ) | Trình diễn Increment cho khách, nhận phản hồi, điều chỉnh Product Backlog |
| Sprint Retrospective | Ngay sau Review (tối đa 1,5 giờ) | Đội xem lại cách làm việc và chốt cải tiến cho Sprint sau |

## 6. Xử lý tình huống thay đổi

- Tình huống 1: Giữa Sprint, khách GreenMart muốn đổi thứ tự ưu tiên — làm tính năng đặt hàng online trước.

  - Cách xử lý: Đội ngũ không làm gián đoạn Sprint hiện tại (vì mục tiêu và Sprint Backlog đã được cam kết). Product Owner (Long) sẽ ghi nhận yêu cầu mới, đưa tính năng đặt hàng online lên ưu tiên số 1 trong Product Backlog và sắp xếp đưa vào lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo, đảm bảo tính ổn định cho đội phát triển.

- Tình huống 2: Đến buổi Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành.

  - Cách xử lý: Tính năng chưa hoàn thành sẽ không được đem ra trình diễn và không được tính là Increment (vì chưa đạt chuẩn "hoàn thành"). Đội ngũ sẽ đưa hạng mục này trở lại Product Backlog để PO cân nhắc ưu tiên đưa vào Sprint kế tiếp, đồng thời phân tích nguyên nhân tại buổi Sprint Retrospective để rút kinh nghiệm